# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) -  30.10.2020 r. – 18.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe (Zamówienia publiczne poniżej 30.000,00 EURO):

      - W dniu 03.11.2020r. ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową, przebudową chodników na terenie gminy Sulejów. W dniu 12.10.2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie „Prosta Projekt” 25- 217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 1 na kwotę 2.706,00 zł brutto.

      - W dniu 03.11.2020r. ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową, przebudową dróg na terenie gminy Sulejów. W dniu 12.10.2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Łukasz Ząbecki, Jaksonek 27,26-337 Aleksandrów na kwotę 3.500,00 zł brutto.

      - W dniu 03.11.2020r. ogłoszono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych. W dniu 12.10.2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Złożono 7 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Łukasz Ząbecki, Jaksonek 27,26-337 Aleksandrów na kwotę 4.500,00 zł brutto.

      - W dniu 03.11.2020r. ogłoszono zapytanie ofertowe na remont i konserwacja mogił poległych 4.09.1939 oraz budowa pomnika upamiętniającego poległych podczas II wojny światowej na cmentarzu przy parafii pw. św. Floriana w Sulejowie – działka nr ew. 401 obręb 4 miasto Sulejów- montaż elementów granitowych. Termin składania ofert to 20.11.2020r.

Przetargi (Zamówienie publiczne pow. 30.000,00 EURO):

1.   W dniu 30.10.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych

i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Sulejów na terenie Gminy Sulejów w sezonie 2020/2021. Z uwagi na niewpłynięcie żadnej oferty postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego zadania jest Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

2. W dniu 22.10.2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę ul. Rynek 
i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury     technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W dniu 13.11.2020r. ogłoszono zmianę terminu składania ofert na dzień 19.11.2020 r.

Bieżące zadania:

- Realizacja zadań z zakresu funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne w miejscowościach: Barkowice, Kłudzice, Bilska Wola, teren przy SP we Włodzimierzowie, teren przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uszczynie, skwer rekreacyjny w m. Poniatów.

- Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa oświetlenia w miejscowości Włodzimierzów ul. Polanka;

- Budowa oświetlenia w miejscowości Korytnica;

- Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne – budowa PUMPTRACKA w miejscowości Barkowice;

- Zadania inwestycyjne podlegające dofinansowaniu:

- Budowa Kładki na rzece Pilicy w m. Sulejów;

- Budowa budynków pasywnych – hali sportowej i basenu przyszkolnego;

- Przebudowa istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową.