# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) - 26.01.2021 r. – 22.03.2021 r.

1. **Zapytanie ofertowe** (Zamówienia publiczne poniżej **30.000,00** EURO):
2. W dniu 03.03.2021 r. wyłoniono Wykonawcę robót dla zadania inwestycyjnego: **„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego” w m. Korytnica gm. Sulejów**”

Cena oferty: **34.932,00** zł brutto

Termin wykonania **30.07.2021 r**.

1. W dniu 03.03.2021 r. wyłoniono Wykonawcę robót dla zadania inwestycyjnego: **„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego” ul. Handlowa w Sulejowie**

Cena oferty: **20.664,00** zł brutto

Termin wykonania **31.05.2021 r.**

1. W dniu 12.02.2021 r. zlecono wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wykonaniu mapy do celów projektowych działki **191** obręb Przygłów Gmina Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **„Budowa chodników na terenie Gminy Sulejów”** - Fundusz sołecki „**Wykonanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rolniczej w Przygłowie”.**

Termin wykonania **30.04.2021 r.**

1. W dniu 09.02.2021 r. **podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulejów,** wzdłuż drogi wewnętrznej **ul. TOROWA** – działka 28/9, obr. 8 miasto Sulejów

Termin wykonania **30.07.2021 r.**

1. **Przetargi**
2. W dniu **12.03.2021 r**. ogłoszono przetarg dotyczacy przebudowy chodników na terenie Gminy Sulejów:

 **Część 1 - Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Konfederatów Barskich**

 **Część 2 - Przebudowa chodnika w miejscowości Sulejów, ul. Sosnowa**

 Termin złożenia i otwarcia ofert  **26.03.2021. r.**

1. **Realizacja zadań inwestycyjnych:**
2. W dniu **09.03.2021 r.** zgodnie z podpisaną umową **nr** **IZOŚ.272.20.2020** z dnia **17.11.2020 r.** Zamawiający dokonał przekazania terenu dla zadania: **RFIL**

Część 1: „Przebudowa drogi - Włodzimierzów **ul. Południowa**

Część 2: „Przebudowa drogi - Włodzimierzów **ul. Leśna**

Część 4:„Przebudowa drogi - **Łęczno**

Część 5: „Przebudowa drogi Włodzimierzów **ul. Jarzębinowa**

Termin wykonania **30.04.2021 r.**

1. W dniu **15.03.2021 r.** rozpoczęto prace związane a realizacja zadania pn.: **„Przebudowa drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalesice gmina Sulejów” - RFIL**

Termin wykonania **30.04.2021 r.**

1. W dniu **17.03.2021** zgodnie z podpisaną umową **IZOŚ.272.2.2020** z dnia 09.01.2020 r. Zamawiający dokonał przekazania placu budowy dla zadania „**„ROZBUDOWA UL. TOPOLOWEJ W PRZYGŁOWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ"**

Termin wykonania **04.11.2021 r.**

**Zadania inwestycyjne podlegające dofinansowaniu:**

1. **W dniu 19.02.2021 r.** zgodnie z podpisaną umową nr **IZOŚ.ZP.272.1.2021** z dnia 04.01.2021 r. Zamawiający dokonał przekazania placu budowy dla zadania: **„Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie”**
2. Budowa Kładki na rzece Pilicy w m. Sulejów - **w trakcie realizacji**
3. Budowa budynków pasywnych – hali sportowej i basenu przyszkolnego - **w trakcie realizacji**
4. Przebudowa istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową- **w trakcie realizacji**