## Informacja Międzysesyjna –

## Fundusze Zewnętrzne

## od 12.04.2022 r. do 20.05.2022 r.

## 1. W dniu 12.04.2022 r. w związku z powstałą oszczędnością w kwocie dofinansowania 210 723,57 zł na Zadaniu 1 tj. dokumentacji projektowej, IZ RPO WŁ wyraziło zgodę na przesunięcie środków na Zadanie 2 tj. roboty budowlane, dotyczy projektu pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 2. W dniu 13.04.2022 r., zaktualizowano i przesłano do IZ RPO WŁ Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.

## 3. W dniu 27.04.2022 r. opracowano i złożono do IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniący funkcję refundacyjną oraz końcową, na kwotę refundacji 1 401 236,53 zł dotyczący projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.

## 4. W dniu 09.05.2022 r. wystąpiono do Marszałka Województwa Łódzkiego z prośbą o wydanie opinii na temat zadania pn.: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów”, że przedmiotowe zadanie nie jest ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) lub programie służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego (ZWŁ). W/w opinia jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, dotyczy zadania pn.: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w gminie Sulejów”.

## 5. W dniu 12.05.2022 r. wzięto udział w spotkaniu on-line podsumowującym Diagnozę uwarunkowań rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, która tworzona jest na potrzebę opracowania Strategii ZIT. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

## 6. W dniu 16.05.2022 r. IZ RPO WŁ wyraziło zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn.: „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy” do 28.09.2022 r.

## 7. W dniach 16 – 19.05. uzupełniano plan inwestycji, załączniki do wniosku oraz wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa dotyczący zadania pn.: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Uszczyn w gminie Sulejów”.

## 8. W dniu 19.05.2022 r. złożono Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczące ogłoszenia postepowania zakupowego w ramach zadania „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap I”.

## 9. W dniu 19.05.2022 r. uzupełniono i złożono do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie za rok 2021 dotyczące rewitalizacji.

## 10. W dniu 19.05.2022 r. otrzymano opinię Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącą zadania pn.: „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów”.

## 11. Na bieżąco trwają konsultacje z UM WŁ oraz prace związane z obsługą projektów realizowanych z środków europejskich.

## 12. Na bieżąco trwają prace mające na celu pozyskanie nowych źródeł finansowania dla planowanych inwestycji.