**Informacja międzysesyjna-**

**Referat Promocji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych**

**Od 29 czerwca 2022 r. do 20 września 2022 r.**

1. 3 lipca 2022 r. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia OSP Kurnędz.
2. 5 lipca 2022 r. IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniącym funkcję sprawozdawczą dotyczący projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.
3. 8-10 lipca 2022 r. odbyły się **Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej na siedząco.**
4. **11 lipca 2022 r.** IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniącym funkcję sprawozdawczą dotyczący projektu pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej   
   w Sulejowie”.
5. 13 lipca 2022 r. w siedzibie UM w Sulejowie odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami UG w Mniszkowie w sprawie wspólnej realizacji pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kocioł na biomasę”.
6. 14 lipca 2022 r. IZ RPO WŁ przesłało za pośrednictwem systemu SL2014 uwagi robocze do wniosku o płatność pełniącego funkcję refundacyjną, dotyczy projektu pn. „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie –basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
7. **20 lipca 2022 r. podpisano umowę z** Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego   
   o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” dla sołectw: Zalesice, Koło, Uszczyn, Witów.
8. 20-21 lipca 2022 r. rozgrywały się Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w piłce ręcznej plażowej.
9. 27 lipca 2022 r. podpisano umowę z **Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego   
   w ramach programu**  „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” **na** realizację zadania pn. Zielony Sulejów- rewitalizacja skweru przy ulicy Krakowskiej. Kwota dotacji 150 000,00 zł
10. 3 sierpnia 2022 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” dla zadania pn. ZIELONE CENTRUM PRZYGŁOWA. Kwota dotacji to 99 605,00 zł.
11. 11 sierpnia 2022 r. opracowano i przesłano IZ RPO WŁ wniosek o płatność pełniącym funkcję sprawozdawczą dotyczący projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.
12. 12 sierpnia 2022 r. podpisano i przesłano do IZ RPO WŁ Aneks nr 6 dotyczący wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 28 września 2022 r., dotyczy projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.
13. 16 sierpnia 2022 r. opracowano i przesłano do IZ RPO WŁ wyjaśnienia dotyczące wniosku   
    o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą, dotyczy projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.
14. 19 sierpnia 2022 r. IZ RPO WŁ przesłało za pośrednictwem systemu SL2014 uwagi robocze do końcowego wniosku o płatność pełniącego funkcję refundacyjną, dotyczy projektu pn. „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie –basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
15. 22 sierpnia 2022 r. złożono do Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Ankietę monitoringu infrastruktury rowerowej w gminie Sulejów.
16. 23 sierpnia 2022 r. . IZ RPO WŁ zatwierdziło wniosek o płatność pełniącym funkcję sprawozdawczą dotyczący projektu pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”.
17. 23 sierpnia 2022 r. opracowano i przesłano uzupełnienie do uwag do wniosku o płatność pełniącego funkcję refundacyjną, dotyczy projektu pn. „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie –basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
18. 24 sierpnia 2022 r. opracowano i przesłano uzupełnienie do uwag do końcowego wniosku   
    o płatność pełniącego funkcję refundacyjną, dotyczy projektu pn. „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie –basenu przyszkolnego i hali sportowej”.
19. 26 sierpnia 2022 r. wystąpiono do IZ RPO WŁ z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz   
    z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie” do 30 listopada 2023 r.
20. 30 sierpnia 2022 r. opracowano i przesłano zestawienie planu wydatków kwalifikowalnych   
    i dofinansowania w podziale na lata obejmujące cały okres realizacji projektu pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie”.
21. 4 września 2022 r. odbyły się uroczyste obchody 83 rocznicy Bombardowania Sulejowa. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem [Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,](https://www.sulejow.pl/asp/pliki/2022/08/mkidn.jpg) [Wojewody Łódzkiego - Tobiasza Bocheńskiego,](https://www.sulejow.pl/asp/pliki/2022/08/wojewoda.jpg) [Marszałka Województwa Łódzkiego - Grzegorza Schreibera](https://www.sulejow.pl/asp/pliki/2022/08/mwl.jpg) oraz Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi.
22. 6 września 2022 r. IZ RPO WŁ przesłało za pośrednictwem systemu SL2014 wezwanie do złożenia roboczych wyjaśnień w sprawie wniosku o płatność pełniącym funkcję końcowego, dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.
23. 8 września 2022 r. złożono do Zarządu Województwa Łódzkiego wniosek o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron dotyczące projektu pn. Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi- „Mój Rynek” (najniższa oferta po II przetargu wyniosła 4 605 150,20 zł).
24. 10 września 2022 r. odbył się **Maratonie wokół Zalewu Sulejowskiego, Gmina Sulejów była współorganizatorem wydarzeniem.**
25. 11 września 2022 r. w Kurnędzu odbyły się Dożynki Gminno- Parafialne.
26. 16 września 2022 r. opracowano i przesłano za pośrednictwem systemu SL2014 wyjaśnienia dotyczące wniosku o płatność pełniącego funkcję końcowego, dotyczy pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.
27. 16 września 2022 r. IZ RPO WŁ wyraziło zgodę na wydłużenie terminu do 30 listopada 2023 r. na zakończenie realizacji inwestycji pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej   
    w Sulejowie”.
28. 17 września 2022 r odbył się II Rodzinny Rajd Rowerowy „Tak Blisko…” z gościnnym udziałem Medalistów Igrzysk Olimpijskich i Mistrzów Polskiego Kolarstwa Szosowego   
    i Górskiego. Wydarzenie objęte było honorowym patronatem  Ministra Sportu i Turystyki - Kamila Bornitczuka, Marszałka Województwa Łódzkiego - Grzegorza Schreibera, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi oraz Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi.
29. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
30. Trwają prace związane z kontrolą projektu pn. „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.
31. **Trwają prace nad przygotowaniem projektów zintegrowanych w ramach MOF Radomsko- Piotrków Trybunalski – Bełchatów.**
32. Pozostałe sprawy wymagające bieżącej obsługi tj. przyjmowanie interesantów, prowadzenie bieżącej korespondencji, udzielanie telefonicznych informacji. Na bieżąco trwają konsultacje z UM WŁ oraz prace związane z obsługą projektów realizowanych z środków europejskich.
33. Na bieżąco trwają prace mające na celu pozyskanie nowych źródeł finansowania dla planowanych inwestycji.